## Slide 1
1. O que é o SCRUM?
SCRUM é uma estrutura ágil para gerenciamento e desenvolvimento de projetos complexos, especialmente em tecnologia. Ele se baseia em ciclos iterativos e incrementais, chamados de sprints, para entregar valor continuamente ao cliente. O SCRUM enfatiza a colaboração, a adaptabilidade e a melhoria contínua.

## Slide 2
Origem e Evolução
O termo "SCRUM" foi mencionado pela primeira vez em um artigo publicado em 1986 por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka na Harvard Business Review. No artigo, os autores comparavam o desenvolvimento ágil de produtos à dinâmica de um time de rugby, onde os jogadores avançam juntos em pequenos ciclos colaborativos.
Nos anos 1990, Jeff Sutherland e Ken Schwaber formalizaram o SCRUM como um framework para o desenvolvimento de software, consolidando suas práticas e princípios no Guia do SCRUM, que se tornou a principal referência para sua aplicação.
Princípios Fundamentais do SCRUM
O SCRUM se baseia em três pilares essenciais:
Transparência: Todos os aspectos do processo devem ser visíveis para os membros da equipe e stakeholders. Isso garante alinhamento e clareza na tomada de decisões.
Inspeção: O time revisa frequentemente seu trabalho e processos para garantir que está no caminho certo e alinhado aos objetivos do cliente.
Adaptação: Caso sejam identificados desvios ou melhorias durante a inspeção, ajustes são feitos rapidamente para otimizar a entrega de valor.

## Slide 3
2. Principais papéis no SCRUM
O SCRUM define três papéis essenciais:
Product Owner (PO): Responsável por definir as prioridades e gerenciar o backlog do produto, garantindo que a equipe entregue valor ao negócio.
Scrum Master (SM): Atua como facilitador do processo, removendo impedimentos e garantindo que o time siga as práticas do SCRUM.
Time de Desenvolvimento: Grupo auto-organizado e multifuncional que executa as tarefas necessárias para entregar o produto ao final de cada sprint.

## Slide 4
3. Cerimônias do SCRUM
O SCRUM possui eventos estruturados para manter a equipe alinhada e produtiva:
Sprint Planning: Planejamento do sprint, onde o time define quais itens do backlog serão trabalhados.
Daily Scrum: Reunião diária curta (até 15 minutos) para sincronizar o time e identificar impedimentos.
Sprint Review: Apresentação do trabalho concluído ao final do sprint para stakeholders e coleta de feedback.
Sprint Retrospective: Reflexão da equipe sobre o sprint para identificar melhorias no processo.
Backlog Refinement: Sessões periódicas para detalhar e priorizar os itens do backlog do produto.

## Slide 5
4. Principais características da metodologia
Iteratividade e Incrementalidade: Desenvolvimento ocorre em ciclos curtos (sprints).
Transparência: Todos os envolvidos têm acesso às informações do projeto.
Inspeção: Revisões constantes para garantir que o time está no caminho certo.
Adaptação: Mudanças são bem-vindas para melhorar o produto e o processo.
Auto-organização: A equipe tem autonomia para decidir como realizar o trabalho.

## Slide 6
5. Como implementar SCRUM?
Formar o time SCRUM com os papéis definidos (PO, SM e time de desenvolvimento).
Criar e priorizar o backlog do produto, com histórias de usuário bem definidas.
Realizar o planejamento do primeiro sprint, definindo as tarefas a serem desenvolvidas.
Executar os sprints, mantendo a cadência das cerimônias e ajustando conforme necessário.
Monitorar e adaptar continuamente, revisando o backlog e melhorando processos.
Garantir a cultura ágil na equipe, incentivando colaboração e transparência.

## Slide 7
6. Vantagens do uso do SCRUM
✅ Maior flexibilidade: Adaptação rápida a mudanças nos requisitos. ✅ Entrega contínua de valor: Produto é entregue de forma incremental. ✅ Melhoria contínua: Inspeção frequente permite ajustes constantes. ✅ Maior engajamento da equipe: Trabalho colaborativo e autônomo. ✅ Foco na qualidade: Revisões constantes reduzem erros e retrabalho.